# ДОРОЖНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ

Система управления интернет-магазином

2026 год | Product Roadmap

## Видение продукта

Стать стандартом для малого e-commerce бизнеса в СНГ: полноценный магазин в Telegram за 1 день, с AI-менеджером и zero-code управлением через Google Sheets.

## Стратегические цели на 2026

| OKR | Objective | Key Results |
| --- | --- | --- |
| O1 | Обеспечить полный цикл продаж в боте | KR1: 80% заказов с онлайн-оплатой KR2: Конверсия в оплату >50% KR3: Средний чек +20% |
| O2 | Увеличить retention и LTV клиентов | KR1: Повторные покупки >35% KR2: NPS >50 KR3: Churn <10% |
| O3 | Масштабировать платформу | KR1: 50+ активных магазинов KR2: MAU 10,000+ KR3: Uptime 99.9% |

## Roadmap: Now / Next / Later

### 🟢 NOW — Q1 2026 (Февраль-Март)

Фокус: Закрыть основные gaps, добавить монетизацию

| Инициатива | Описание и ожидаемый результат |
| --- | --- |
| Платёжная интеграция ЮKassa | Приём оплаты картой прямо в боте. Автоматическое подтверждение заказа после оплаты. Цель: 80% заказов с онлайн-оплатой. |
| Push-уведомления о статусе | Уведомления в Telegram о смене статуса заказа (оплачен, отправлен, доставлен). Снижение нагрузки на поддержку. |
| PWA витрина | Прогрессивное веб-приложение для мобильного каталога. Установка на домашний экран, офлайн-доступ к каталогу. |
| Дашборд аналитики | Графики продаж, топ товаров, воронка в Owner Bot. Принятие решений на основе данных. |

### 🟡 NEXT — Q2 2026 (Апрель-Июнь)

Фокус: Retention, лояльность, enterprise-функции

| Инициатива | Описание и ожидаемый результат |
| --- | --- |
| Программа лояльности | Бонусные баллы за покупки, уровни клиента (Silver/Gold/Platinum), скидки для постоянных. Цель: retention +40%. |
| Интеграция 1С | Двусторонняя синхронизация: экспорт заказов в 1С, импорт остатков и цен. Для enterprise-клиентов. |
| Расширенная CRM | RFM-сегментация, автоматические email/Telegram-рассылки, скоринг клиентов. Персонализация коммуникаций. |
| Мультивалютность | Поддержка USD, EUR, KZT. Автоматический пересчёт по курсу. Расширение географии. |

### 🔵 LATER — H2 2026 (Июль-Декабрь)

Фокус: Масштабирование, AI, новые рынки

| Инициатива | Описание и ожидаемый результат |
| --- | --- |
| Маркетплейс режим | Несколько продавцов в одном боте. Раздельный учёт, комиссии, выплаты. Новая бизнес-модель. |
| AI-рекомендации | Персонализированные рекомендации на основе истории покупок и поведения. Увеличение среднего чека на 25%. |
| Голосовой интерфейс | Голосовые команды в Telegram: "Добавь 5 штук махорки". Whisper API + GPT-4. Инновационный UX. |
| B2B портал | Личный кабинет для оптовых клиентов: история, документы, индивидуальные цены, кредитный лимит. |

## Методология приоритизации

Все инициативы оцениваются по методологии RICE:

- Reach — сколько пользователей затронет за квартал

- Impact — влияние на ключевые метрики (0.25-3)

- Confidence — уверенность в оценках (%)

- Effort — трудозатраты в человеко-месяцах

RICE Score = (Reach × Impact × Confidence) / Effort

## Ключевые зависимости

- Платёжная интеграция → блокирует систему лояльности (нужна транзакция для начисления баллов)

- Расширенная CRM → требуется для персонализированных рассылок и AI-рекомендаций

- Интеграция 1С → требует согласования формата данных с enterprise-клиентами

- Маркетплейс → зависит от мультивалютности и расширенной CRM

## Риски и митигация

| Риск | Вероятность | Митигация |
| --- | --- | --- |
| Сложности с ЮKassa API | Средняя | Альтернатива: Тинькофф, CloudPayments |
| Изменения API Telegram | Низкая | Мониторинг changelog, graceful degradation |
| Ограничения OpenAI | Средняя | Fallback: Claude, Gemini, локальные LLM |
| Нехватка dev-ресурсов | Высокая | Приоритизация, аутсорсинг, найм |

© 2026 Система управления магазином | Дорожная карта v1.0